**DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ**

**C.P. ISMAEL I. CHALICO GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,** con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y los Lineamientos de Operación de los Recursos del Ramo General 33, emito el siguiente:

**AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

**TERCER TRIMESTRE 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN-DF** (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
| Total Anual Modificado | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Total Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| Ministrado | Programado | Ejercido |
| FORTAMUN | 156,321,694.00 | 129,553,532.90 | 129,553,532.90 | 129,553,532.90 |  |  |  |  |  |  |
| Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Equipamiento | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Equipamiento Cendis. / Física/ Registro: para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 3,150,001.00 | 2,362,500.00 | 2,362,500.00 | 2,362500.00 | 75.00 | Lote | 73.6 | 73.68 | 73.6 | Financiera: Mantenimiento a 19 Planteles Educativos. / Física: / Registro: para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos | 11,000,000.00 | 10,465,951.00 | 10,465,951.00 | 10,465,951.00 | 95.15 | Lote | 70.0 | 70.0 | 70.0 | Financiera: Mantenimiento a Instalaciones Deportivas. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento De Áreas Verdes | 2,286,809.00 | 1,715,103.00 | 1,715,103.00 | 1,715,103.00 | 75.00 | Metros Cuadrados | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Financiera: Mantenimiento A Parques, Jardines y Camellones. / Física. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos | 3,500,000.00 | 2,624,994.00 | 2,624,994.00 | 2,624,994.00 | 75.0 | Lote | 61.1 | 61.1 | 61.18 | Financiera: Mantenimiento a Inmuebles Delegacionales. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas | 4,060,000.00 | 3,044,997.00 | 3,044,997.00 | 3,044,997.00 | 75.0 | Metros Cuadrados | 50.0 | 50.0 | 50.0 | Financiera: Rehabilitación de Banquetas. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Alumbrado Público | 42,736,536.00 | 42,736,536.00 | 42,736,536.00 | 42,736,536.00 | 100.0 | Luminaria | 42.1 | 42.1 | 42.1 | Financiera: Mantenimiento Luminarias. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias | 4,122,046.00 | 749,997.00 | 749,997.00 | 749,997.00 | 18.1 | Metros Cuadrados | 34.0 | 34.0 | 34.0 | Financiera: Mantenimiento de Vialidades Secundarias Física: / Registro: Para Validación. |
| Señalamiento En Vialidades | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 75.0 | Piezas | 60.9 | 60.9 | 60.9 | Financiera: Señalamiento en Vialidades. Física: Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable | 1,350,000.00 | 1,012,500.00 | 1,012,500.00 | 1,012,500.00 | 75.0 | Metros | 74.6 | 74.6 | 74.6 | Financiera: Mantenimiento a la Red Secundaria de Agua Potable. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje | 10,550,000.00 | 9,948,596.80 | 9,948,596.80 | 9,948,596.80 | 94.3 | Kilómetro | 81.7 | 81.7 | 81.7 | Financiera: Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje. / Física: / Registro: Para Validación. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado Indicadores Fortamun DF | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivo | Indicadores | | | | | | Avance | |
| Denominación | Método de Calculo | Unidad De Medida | Tipo Dimensión-Frecuencia | Meta Programada | | Realizado al Periodo | Avance % al Periodo |
| Anual | Al Periodo |
| Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)\*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| Actividad | Mide el avance físico porcentual promedio en la ejecución de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. | Porcentaje de Avance en las Metas | {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} \* 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.0 | 55.9 | 55.90 | 55.9 |
| Componente | Ampliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF | Índice de Logro Operativo | {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) \* (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} \* 100.  i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.0 | 75.0 | 75.00 | 75.0 |
| Propósito | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones. | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos totales ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). | Otro | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.0 | .20 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolección De Residuos Sólidos | 34,933,433.00 | 26,200,071.00 | 26,200,071.00 | 26,200,071.00 | 75.0 | Otros | 50.0 | 50.0 | 50.0 | Financiera: Realizar la Recolección de Basura. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Servicios De Apoyo Administrativo. | 36,432,869.00 | 27,792,287.10 | 27,792,287.10 | 27,792,287.10 | 76.2 | Otros | 49.0 | 49.0 | 49.0 | Financiera: Proporcionar Servicios de Apoyo. / Física: / Registro: |
| APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES FAFEF (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| FAFEF | 65,985,763.34 | 49,489,322.51 | 15,773,720.61 | 15,773,720.61 |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial | 28,946,925.34 | 21,710,194.01 | 2,010,032.64 | 2,010,032.64 | 6.9 | Lote | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Mantenimiento de Mercados Públicos. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 15,840,681.00 | 11,880,510.75 | 3,579,042.80 | 3,579,042.80 | 22.5 | Lote | 52.5 | 52.5 | 52.5 | Financiera: Mantenimiento a 59 Planteles Educativos de Nivel Básico. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Públicos. | 18,616,573.00 | 13,962,429.75 | 10,184,645.17 | 10,184,645.17 | 54.7 | Lote | 54.7 | 54.7 | 54.7 | Financiera: Rehabilitación Fosa de Clavados. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Remodelación Y Adecuación De Oficinas En El Edificio Delegacional Bj2 | 1,316584.00 | 987,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Lote | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Remodelación de Oficina en el Edificio BJ2. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Mantenimiento Y Rehabilitación De Centro De Desarrollo Social 8 De Agosto. | 1,265,000.00 | 948,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Lote | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Mantenimiento y Rehabilitación del Centro de Desarrollo Social 8 de Agosto. / Física: / Registro: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017** (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| FAIS | 19,977,969.88 | 17,950,400.10 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Techado Con Estructura Y Danpalone Para Cendi en Avenida Niños Héroes de Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Col Josefa Ortiz De Domínguez - 144980 | 1,139,074.70 | 1,025,167.23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Metros Cuadrados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Techado en el Cendi Niños Héroes. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Dotación De Servicios Básicos Para Cendi En Avenida Niños Héroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 144970 | 1,038,744.29 | 934,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Otros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Dotación de Servicios Básicos. / Física: / Registro: para Validación. |
| Construcción De Sanitarios Para Cendi En Avenida Niños Héroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 144963 | 1,138,744.29 | 1,024,869.86 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Piezas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Construcción de Sanitarios en Cendi Niños Héroes. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Construcción De Aulas Para Cendi En Avenida Niños Héroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 144954 | 2,077,488.58 | 1,869,739.72 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Metros Cuadrados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Construcción de Aulas Para el Cendi Niños Héroes. / Física: / Registro: para Validación. |
| Construcción De Comedor Para Cendi En Avenida Niños Héroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 144934 | 13,984,578.92 | 12,496,414.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Metros Cuadrados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: Para Validación. |
| 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros – 117670 | 599,339.10 | 599,339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Otros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Servicios de Terceros. / Física: / Registro: Para Validación. |
| **FONDO PROYECTO DE CULTURA 2017.** (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| Proyecto De Cultura 2016 | 2,738,180.00 | 2,738,180.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto De Cultura 2016 | 2,738,180.00 | 2,738,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Lote | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Adquisición de Caballetes y Lonaria. / Física: / Registro: Para Validación. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 33,131,500.00 | 33,131,500.00 | 31,690,613.66 | 31,690,613.66 |  |  |  |  |  |  |
| Reencarpetado En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez-2419 - 2419 | 33,131,500.00 | 33,131,500.00 | 31,690,613.66 | 31,690,613.66 | 96.6 | Metros Cuadrados | 51.6 | 51.6 | 51.6 | Financiera: Carpeta Asfáltica. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Programa de Fortalecimiento Financiero VI 2016 (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| Programa de Fortalecimiento Financiero VI 2016. | 245,441,926.16 | 245,441,926.16 | 189,137,850.85 | 189,137,850.85 |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez | 163,100,058.6 | 163,100,058.6 | 138,018,866.84 | 138,018,866.84 | 84.6 | Metros Cuadrados | 20.0 | 20.0 | 20.0 | Financiera: Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Programa De Intersecciones Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Varias Ubicaciones De La Delegación Benito Juárez | 45,329,806.81 | 45,329,806.81 | 23,643,359.87 | 23,643,359.87 | 52.1 | Metros Cuadrados | 23.0 | 23.0 | 23.0 | Financiera: Intersecciones Seguras y Rehabilitación de Banquetas. / Física: / Registro: para Validación. |
| Alberca Olímpica. | 10,847,051.21 | 10,847,051.21 | 10,112,679.82 | 10,112,679.82 | 93.2 | Lote | 90.0 | 90.0 | 90.0 | Financiera: Rehabilitación de la Alberca Olímpica. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Rehabilitación A Cendi'S (San Pedro De Los Pinos, Integra Y Soluciones) | 5,401,750.06 | 5,401,750.06 | 5,130,400.03 | 5,130,400.03 | 94.9 | Lote | 96.1 | 96.1 | 96.1 | Financiera: Rehabilitación de los Cendis San Pedro, Integra y Soluciones. / Física: / Registro: Para Validación. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción De Pistas De Tartan. | 19,413,029.89 | 19,413,029.89 | 10,915,427.25 | 10,915,427.25 | 56.2 | Lote | 55.5 | 55.5 | 55.5 | Financiera: Construcción de Pista de Tartan. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Rehabilitación A Las Instalaciones De La Universidad De La Tercera Edad Nominada Cumbres. | 1,350,229.59 | 1,350,229.59 | 1,317,117.04 | 1,317,117.04 | 97.5 | Lote | 75.0 | 75.0 | 75.0 | Financiera: Rehabilitación de las instalaciones de la UTE Cumbres. / Física: / Registro: Para Validación. |
| Programas Regionales (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | |
| Programas Regionales | 58,711,676.40 | 58,711,676.40 | 16,755,424.17 | 16,755,424.17 |  |  |  |  |  |  |
| Reconstrucción De Casa De Cultura La Moderna | 19,349,232.69 | 19,349,232.69 | 6,106,185.09 | 6,106,185.09 | 31.5 | Lote | 31.3 | 31.3 | 31.3 | Financiera: Rehabilitación Casa de Cultura. / Física: / Registro: para Validación |
| Cancha De Futbol Pilares | 4,512,271.89 | 4,512,271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Lote | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Financiera: Rehabilitación de la Cancha de Futbol Pilares. / Física: / Registro: Para Validación |
| Pozo De Absorción | 1,350,171.82 | 1,350,171.82 | 1,350,171.82 | 1,350,171.82 | 100.0 | Lote | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Financiera: Pozo de Absorción. / Física: / Registro: para Validación. |
| Programa De Intersecciones Seguras Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez. | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 9,299,067.26 | 9,299,067.26 | 27.7 | Metros Cuadrados | 28.0 | 28.0 | 28.0 | Financiera: Rehabilitación de Banquetas. / Física: / Registro: Para Validación |

**TRANSITORIO**

UNICO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a los 15 días del mes de Septiembre del año dos mil diez y siete

**C.P. ISMAEL I. CHALICO GARCÍA**

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**